|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение к распоряжению Главы городского округа"Город Архангельск"от 4 февраля 2025 г. № 463р |
| **ПЕРЕЧЕНЬ****автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск", подлежащих капитальному ремонту, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов** |
| № п/п | Наименование (местоположение) объекта | Наименование видов работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, тыс. рублей | Источник финан-сового обеспе-чения | Объем бюджетных ассигнований городского бюджета, тыс. рублей |
| 2025 год | Плановый период |
| 2026 год | 2027 год |
| 1 | Автомобильная часть Северодвинского моста через р. Северную Двину в границах от автомобильной дороги М-8 до ул. Смольный Буян (левобережная эстакада с подходом) | Разработка проектной документации на капитальный ремонт | 2025 год | 19 590,5 | Городской бюджет | 19 590,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого |  |  | 19 590,5 | Городской бюджет | 19 590,5 | 0,0 | 0,0. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_