ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Администрации

городского округа

"Город Архангельск"

от 26 марта 2025 г. № 470

СОСТАВ

рабочей группы по подготовке и проведению двухмесячника

по уборке и благоустройству территории городского округа

"Город Архангельск"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Иванов  Михаил Викторович | - | заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" по городскому хозяйству (руководитель рабочей группы) |
| Худяков Николай Викторович | - | директор департамента городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" (заместитель руководителя рабочей группы) |
| Базанова  Светлана Олеговна | - | директор департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Бельков  Алексей Васильевич | - | начальник муниципального казенного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Чистый город" |
| Боровиков  Николай Валериевич | - | глава администрации Исакогорского и  Цигломенского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Буйновская  Ирина Петровна | - | начальник пресс-службы Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Вашуткин Глеб Александрович | - | глава администрации территориального округа Варавино-Фактория Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Вешнякова  Елена Ивановна | - | заместитель директора департамента градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск", начальник управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор города |
| Ганущенко  Алексей Викторович | - | глава администрации Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Гурьев  Александр Евгеньевич | - | директор муниципального унитарного предприятия "Горсвет" городского округа "Город Архангельск" |
| Дулепова  Ольга Валерьевна | - | директор департамента по вопросам семьи, опеки  и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Зарубина  Наталья Ивановна | - | начальник управления культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Засолоцкий  Сергей Валерьевич | - | директор департамента экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Калинин  Алексей Александрович | - | глава администрации Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Кузнецов  Александр Сергеевич | - | директор муниципального унитарного предприятия "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
| Любова  Ирина Владимировна | - | заместитель директора департамента экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" – начальник управления торговли и услуг населению |
| Малахова  Елена Андреевна | - | заместитель директора департамента городского хозяйства – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и экологии департамента городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Мащалгин  Александр Павлович | - | исполняющий обязанности заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" – руководителя аппарата |
| Попов  Андрей Анатольевич | - | глава администрации территориального округа Майская горка Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Попов  Дмитрий Викторович | - | глава администрации Соломбальского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Потолов  Алексей Леонидович | - | директор департамента муниципального контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Фомин  Артем Сергеевич | - | начальник управления по физической культуре  и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Хиле  Андрей Иванович | - | глава администрации Маймаксанского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Шемелин  Максим Андреевич | - | директор департамента транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Шукюров Гидаят Гусейнович | - | глава администрации Северного территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Ялунина  Наталья Юрьевна | - | начальник управления правового обеспечения городского хозяйства муниципально-правового департамента Администрации городского округа "Город Архангельск" |

\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

постановлением Администрации

городского округа

"Город Архангельск"

от 26 марта 2025 г. № 470

ПЛАН

мероприятий на двухмесячник (18 апреля - 18 июня 2025 года) по уборке и благоустройству территории городского округа "Город Архангельск"

| Этапы двухмесячника | | № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап | | 1 | Определение границ земельных участков в рамках проведения субботников по всей территории городского округа "Город Архангельск" | Администрации территориальных округов, департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск", Департамент городского хозяйства Администрации городского округа  "Город Архангельск" | До 18 апреля |
|  | | 2 | Приобретение возвратного и расходного инвентаря | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., объекты социальной сферы | До 18 апреля |
|  | | 3 | Организация вывоза и размещения твердых коммунальных отходов (организация сбора, транспортировки и утилизация мусора на городском полигоне) | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., объекты социальной сферы | До 18 апреля |
| 1 этап | | 1 | Очистка территорий от снега, мусора: | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск", МКУ городского округа "Город Архангельск "Чистый город", МУП "Городское Благоустройство" | С 18 апреля,  далее - постоянно |
|  | | 1.1 | Территории общего пользования, улично-дорожная сеть | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск", МКУ городского округа "Город Архангельск "Чистый город", МУП "Городское Благоустройство" | С 18 апреля,  далее - постоянно |
|  | | 1.2 | Земельные участки физических и юридических лиц | Организации всех форм собственности, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., собственники индивидуального жилищного фонда, иные юридические лица | С 18 апреля,  далее - постоянно |
|  | | 1.3 | Рыхление снега | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", МКУ городского округа "Город Архангельск "Чистый город", МУП "Городское Благоустройство", управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., организации всех форм собственности, собственники индивидуального жилищного фонда, иные юридические лица | С 18 апреля,  далее - постоянно |
|  | | 1.4 | Сбор, вывоз и утилизация вытаявшего случайного мусора (организация погрузки, транспортирования и утилизация твердых коммунальных отходов на городском полигоне) | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город  Архангельск", управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., организации всех форм собственности, собственники индивидуального жилищного фонда, иные юридические лица | С 18 апреля,  далее - постоянно |
|  | | 2 | Спуск талых вод: |  |  |
|  | | 2.1 | Обеспечение пропуска дождевых и талых вод: очистка ливневой канализации на дорогах и в кварталах | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск", МУП "Городское Благоустройство", иные владельцы дренажно-ливневой канализации | С 18 апреля,  далее - постоянно |
|  | | 2.2 | Выявление открытых колодцев на территории городского округа "Город Архангельск":  принятие мер по обеспечению безопасности путем ограждения; выставление знаков и закрытие временными конструкциями;  передача информации балансодержателю;  контроль по закрытию колодцев стандартными крышками | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", МКУ городского округа "Город Архангельск "Чистый город", МУП "Городское Благоустройство", владельцы инженерных коммуникаций | Постоянно |
|  | | 3 | Очистка тротуаров от наледи и снега: |  |  |
|  | | 3.1 | На территориях общего пользования согласно заключенным муниципальным контрактам | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск", администрации территориальных округов, МКУ городского округа "Город Архангельск "Чистый город", МУП "Городское Благоустройство" | С 18 апреля,  далее - постоянно |
|  | | 3.2 | На отведенных и прилегающих территориях, на земельных участках физических и юридических лиц | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., организации всех форм собственности, собственники индивидуального жилищного фонда, иные юридические лица | С 18 апреля,  далее - постоянно |
|  | | 4 | Мониторинг качества, учет количественных показателей проводимых мероприятий по уборке твердых коммунальных отходов и случайного мусора | Департамент городского хозяйства, администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент образования, управление культуры и молодежной политики, управление по физической культуре и спорту | С 18 апреля,  далее - постоянно |
|  | | 5 | Осмотр содержания и благоустройства контейнерных площадок | Департамент городского хозяйства, администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" | С 18 апреля,  в период проведения двухмесячника |
|  | | 6 | Формовочная, санитарная, омолаживающая обрезка деревьев и кустарников; вывоз и утилизация порубочных остатков (заключение соответствующих контрактов)  на землях общего пользования | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", МКУ городского округа "Город Архангельск "Чистый город", МУП "Городское Благоустройство" | Постоянно |
|  | | 7 | Объявление конкурса "Лучший Архангельский дворик" | Департамент городского хозяйства, пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск" | 18 апреля |
|  | | 8 | Ямочный ремонт дорожного полотна | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск", подрядные организации | С началом благоприятных погодных условий, далее - постоянно |
|  | | 9 | Мероприятия по приведению в порядок объектов уличного освещения и опор линий электропередач: очистка опор  от рекламы, окраска опор | Владельцы объектов уличного освещения и опор линий электропередач | Постоянно |
|  | | 10 | Проведение общегородских субботников  Предварительные даты субботников:  25- 26 апреля 2025 года (основной);  30 апреля 2025 года (основной);  6 мая 2025 года;  16 - 17 мая 2025 года.  Основной - массовый субботник с участием жителей города. Мероприятия проводятся по отдельному постановлению Главы городского округа "Город Архангельск" | Департамент городского хозяйства,  Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", МКУ городского округа "Город Архангельск "Чистый город", МУП "Городское Благоустройство", управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., организации всех форм собственности, собственники индивидуального жилищного фонда, органы Администрации городского округа "Город Архангельск", объекты социальной сферы | По постановлению Главы городского округа "Город Архангельск" |
| 2 этап | | 1 | Уборка мусора (ручным/механизированным способом) после схода снега; вывоз и утилизация собранного мусора: | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск", МКУ городского округа "Город Архангельск "Чистый город", МУП "Городское Благоустройство", организации всех форм собственности, объекты социальной сферы | Постоянно |
|  | | 1.1 | С территорий общего пользования и улично-дорожной сети в соответствии с заключенными муниципальными контрактами | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск", МКУ городского округа "Город Архангельск "Чистый город", МУП "Городское Благоустройство", организации всех форм собственности, объекты социальной сферы | Постоянно |
|  | | 1.2 | С земельных участков отведенных и прилегающих  к объектам торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | Организации торговли, общественного питания  и бытового обслуживания всех форм собственности, управление по торговле и услугам населению Администрации городского округа "Город Архангельск", объекты социальной сферы | Постоянно |
|  | | 1.3 | На отведенных, придомовых территориях жилищного фонда, на земельных участках физических и юридических лиц | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., организации всех форм собственности, собственники индивидуального жилищного фонда | Постоянно |
|  | | 2 | Мероприятия по приведению в порядок мемориальных комплексов, памятников и воинских захоронений | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" | До 2 мая |
|  | | 3 | Ремонтно-восстановительные работы павильонов ожидания (остановочных пунктов) общественного транспорта, посадочных площадок остановок общественного транспорта, ограждений леерных и иных | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск", подрядные организации, администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" | До 31 мая |
|  | | 4 | Помывка остановочных комплексов;  прометание от песка и иных фракционных материалов территории общего пользования и улично-дорожной сети | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск", Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", МКУ городского округа "Город Архангельск "Чистый город", МУП "Городское Благоустройство" | До 31 мая |
|  | | 5 | Прием заявок на участие в конкурсе "Лучший Архангельский дворик" в конкурсные комиссии территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" | Департамент городского хозяйства, администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" | Прием заявок:  7 – 14 мая |
|  | | 6 | Принять исчерпывающие меры по устранению надписей, граффити на фасадах зданий и сооружений | Департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск", управление муниципального жилищного контроля Администрации городского округа "Город Архангельск", собственники зданий и сооружений, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., организации всех форм собственности, собственники индивидуального жилищного фонда | До 31 мая |
|  | | 7 | Приведение в порядок территорий гаражно-строительных кооперативов | Администрации ГСК | До 31 мая |
|  | | 8 | Инвентаризация, обновление аншлагов с названиями улиц, номерами домов и подъездов | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., собственники зданий | До 31 мая |
|  | | 9 | Приведение в порядок территорий, переданных  в оперативное управление городским учреждениям образования, культуры, спорта, а также уборка  случайного мусора в пределах 50 метров за границами данных территорий | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск", управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск", управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск" | До 31 мая |
|  | | 10 | Уборка дорог и тротуаров, остановок (снег, смет, прочее) в границах данных объектов, а также уборка случайного мусора в пределах 5 - 10 метров за границами данных территорий | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск", подрядные организации | До 31 мая |
| Дополнительные мероприятия по благоустройству территорий | | | | | |
| 3 этап | 1 | | Приведение в порядок малых архитектурных форм, объектов уличного оборудования и уличной мебели, входящих в состав казны городского округа "Город Архангельск" | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", МКУ городского округа "Город Архангельск "Чистый город", МУП "Городское Благоустройство" | До 18 июня |
|  | 2 | | Ремонтно-восстановительные работы контейнеров  и контейнерных площадок, в т.ч. окраска | Владельцы контейнеров и контейнерных площадок | До 18 июня |
|  | 3 | | Ремонтно-восстановительные работы элементов детских спортивных и игровых площадок, в т.ч. окраска, засыпка песка в песочницы | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск"; управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., организации всех форм собственности | До 18 июня |
|  | 4 | | Проведение инвентаризации, восстановление недостающих и обновление имеющихся указателей пожарных гидрантов, пожарных водоемов | Владельцы пожарных гидрантов и водоемов | До 18 июня |
|  | 5 | | Проведение промежуточных итогов конкурса "Лучший Архангельский дворик" (подведение итогов в округах). Объявление общегородского конкурса | Администрации территориальных округов, департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" | В соответствии  с Положением  о конкурсе "Лучший Архангельский дворик" |
|  | 6 | | Устройство цветников | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", МУП "Городское Благоустройство", департамент градостроительства, Департамент городского хозяйства, администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., организации всех форм собственности | По погодным условиям |
|  | 7 | | Посадка кустов и деревьев в местах общего пользования | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", МУП "Городское Благоустройство", департамент градостроительства, Департамент городского хозяйства, администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., организации всех форм собственности | По погодным условиям |
|  | 8 | | Инвентаризация мест проведения земляных работ. Информирование физических и юридических лиц  о необходимости восстановления нарушенного благоустройства в установленные сроки | Департамент градостроительства, департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" | Постоянно |
|  | 9 | | Обследование территорий с целью выявления брошенного автотранспорта, установление предполагаемых владельцев | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" | Постоянно |
|  | 10 | | Подведение итогов конкурса "Лучший Архангельский дворик", награждение победителей | Департамент городского хозяйства, Администрации городского округа "Город Архангельск" | В специально назначенный день |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_